Projekt Feueralarm

Pflichtenheft

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1

1      Einleitung	2

1.1	Zweck und Ziel dieses Dokuments	2

1.2	Abkürzungen	2

1.3	Projektteilnehmer	2

2	Konzept und Rahmenbedingungen	3

2.1	Ziele des Anbieters	3

2.2	Optionale Ziele des Anbieters	3

2.3	Ziele und Nutzen des Anwenders	3

2.4	Benutzer / Zielgruppe	3

2.5	Systemvoraussetzungen	3

2.6	Ressourcen	3

2.6 	Übersicht der Meilensteine	4

3	Anforderungen	5

3.1	Beschreibung	5

3.2	Risiken	5

3.3	Grobschätzung des Aufwands	5

4	Freigabe/Genehmigung	5

5     Anmerkungen	5

# 1 Einleitung

## Zweck und Ziel dieses Dokuments

Ziel dieses Dokumentes ist es, das Projekt Feueralarm und dessen Ziele möglichst klar und verständlich zu erläutern.

## Abkürzungen

Folgende Abkürzungen können in diesem und/oder anderen Dokumenten dieses Projektes vorkommen:

- App, kurz für Applikation

- API (Application Programming Interface), kurz für Programmierschnittstelle

## Projektteilnehmer

| Rolle / Rollen | Name |
| --- | --- |
| Projektleiter | Manuel Pilz |
| Teilnehmer | Silas Manns |
| Teilnehmer | Lorenz Matthäus |
| Teilnehmer | Justin Delle |
| Teilnehmer | Samuel Schütrumpf |
| Teilnehmer | Jakob Körber |

# Konzept und Rahmenbedingungen

## Ziele des Anbieters

Ziel des Projektes ist, die Aktionen, die während eines Feueralarms zu machen sind, vollständig zu digitalisieren und über alarm.bso-hef.de abzurufen. Die nötigen Aktionen während eines Feueralarms sollten dabei so schnell und einfach wie möglich zu erledigen sein.

## Optionale Ziele des Anbieters

Überarbeitung des Projektes aus dem letzten Jahr.
Archivierung der Feueralarm-Daten in einer Datenbank.

## Ziele und Nutzen des Anwenders

Einfache und schnelle Dokumentation der Anwesenheit aller Klassen im Falle eines Feueralarms.

## Benutzer / Zielgruppe

Schulleitung der Beruflichen Schulen Bad Hersfeld und Kontrolleure der Feuerwehr.

## Systemvoraussetzungen

Ein Endgerät mit Internetzugang.

## Ressourcen

Ein im Internet gehosteter Server wird benötigt, um Anfragen an die API zu machen und die Applikation bereitzustellen.

## 2.6 Übersicht der Meilensteine

| Vorbereitungsphase | Zeitraum |
| --- | --- |
| Ziele und Anforderungen analysieren | Bis 26.08.2020 |
| Freigabe Pflichtenheft | Bis 16.09.2020 |
| Konzept WebUntis-API Anfrage | Bis 09.09.2020 |
| Konzept Frontend Design | Bis 02.09.2020 |
| Implementierung |  |
| Frontend-Programmierung mit Ionic Framework | Ab 02.09.2020 |
| Backend-Programmierung mit Node.js | Ab 09.09.2020 |
| Dokumentation |  |
| Dokumentieren | Bis 02.12.2020 |
| Dokumentation zusammenfügen | Ab 02.12.2020 |
| Präsentation |  |
| Präsentation erstellen | Ab 02.12.2020 |
| Optionale Ziele |  |
| Archivierung Feueralarme | Ab Abschluss Dokumentation & Präsentation |
| Überarbeitung bestehendes Projekt | Ab Abschluss Archivierung |
| Voraussichtlicher Einsatz | Anfang Januar |

# Anforderungen

## Beschreibung

Die Applikation sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung

- Zuverlässige und unabhängige Funktionalität

- Schnelle und effiziente Datenverarbeitung

## Risiken

Da Web-Untis die Daten vom lokalen Untis-Client auf dem Schulserver bezieht, müssen die Daten regelmäßig synchronisiert werden. Da dies nur einmal am Tag passiert, kann es sein, dass kurzfristige Änderungen nicht berücksichtigt werden.

## Grobschätzung des Aufwands

Das Projekt benötigt circa 50 Stunden zur vollständigen Umsetzung der Hauptziele.
Es fallen keine Kosten an.

# Freigabe/Genehmigung

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Auftraggeber: |  |
| Unterschrift Projektleiter: |  |

# 5 Anmerkungen

Falls sich für eine andere Serverhosting-Lösung als 1&1 entschieden wird, ist die oben genannte Adresse alarm.bso-hef.de nicht mehr gültig, bis eine Konfiguration stattgefunden hat.